## Slide 1
AI
华为 · 跨端 AI AGENT 项目
CampusFlow
校园生活规划 Agent
一套代码，三端随行
项目开发分析 · 技术路线 · 创新与交付方案
ArkUI-X
Agent + Tools
HarmonyOS / Android / iOS
面向高校学生 · 2026
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
01

## Slide 2
01
从竞赛约束倒推最小可验收产品
每一项要求都对应可演示、可测试、可交付的工程证据
01
竞赛要求
设计决策
可验证证据
跨端交付
ArkUI-X 一套 ArkTS 业务代码
HarmonyOS / Android / iOS 安装包与运行录屏
✓
Agent 能力
多轮任务推进 + 4 类工具调用
任务状态、工具调用卡片、执行日志
✓
云端模型
可切换模型适配层
真实流式对话与降级提示
✓
语音闭环
鸿蒙：ASR → Agent → TTS
语音输入、转写、播报的完整演示
✓
本地持久化
会话、偏好、任务快照
三端可回看、可续办、可清除
✓
验收策略：先完成“能跑通”的跨端闭环，再把体验、记忆、RAG 和端侧能力做成可独立展示的加分模块。
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
02

## Slide 3
02
命题选择：从“问一句答一句”升级为“替我把事办下去”
聚焦学生高频但碎片化的课程、活动、办事与时间管理场景
02
01
学生痛点
日程、DDL、活动与办事入口分散
信息会看，但难以形成可执行计划
临时冲突发生时，不知道先改什么
02
产品定位
校园生活“任务中枢”
理解自然语言目标，分解、查询、提醒并协助确认
不是知识问答，而是可追踪的任务协作
03
首个 MVP
“明天下午有空吗？帮我安排完成实验报告，并提醒我预约图书馆。”
输出：计划 + 冲突检查 + 工具执行 + 待确认事项
核心价值
一句话目标
→ 一份可执行任务流
“我已经替你查好、排好，关键动作等你确认。”
高频
可展示
可扩展
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
03

## Slide 4
03
演示主线：一个请求，跑出 Agent 的完整“思考—行动—反馈”
用用户可感知的过程代替黑盒回答，突出工具调用与多轮推进
03
01
表达目标
“明天帮我安排
完成实验报告”
02
澄清约束
追问截止时间、
可用时段
03
调用工具
查询日历 / 场地
/ 截止事项
04
生成计划
拆分任务、避开冲突
给出候选方案
05
确认执行
写入日程、设置提醒
保留可撤销入口
i
可观测设计：每轮显示“正在查询 / 已找到冲突 / 等待确认”，工具调用失败时给出重试或人工接管选项。
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
04

## Slide 5
04
功能蓝图：先用 4 个工具形成闭环，再按场景增量扩展
MVP 的边界明确，功能均可映射到演示、测试与数据模型
04
01
对话与任务
流式多轮对话
任务状态机 / 待确认清单
02
日程查询
空闲时段 / 冲突检测
本地日历与课程表
03
计划生成
任务拆解 / 时长估算
优先级与备选方案
04
提醒执行
创建提醒 / 任务卡片
可撤销、可续办
05
记忆与回看
会话历史 / 偏好摘要
本地持久化与检索
06
语音交互
HarmonyOS ASR → Agent → TTS
Android/iOS 作为扩展
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
05

## Slide 6
05
一页架构：端侧体验统一，云端 Agent 可演进，数据边界清晰
“跨端 UI + 平台适配 + Agent 编排 + 工具与模型”四层分离，降低换端与换模型成本
05
体验层
ArkUI-X UI
对话 / 任务卡
HarmonyOS
语音入口
Android / iOS
文本与通知
跨端服务层
共享 ArkTS
状态与业务逻辑
Platform Bridge
语音 / 通知 / 存储
Agent 编排层
Session & Memory
会话 / 偏好摘要
Planner
澄清 / 拆解 / 路由
Tool Executor
鉴权 / 重试 / 审计
云端与数据层
LLM Adapter
云端模型可切换
Tools
日历 / 待办 / RAG
Data
KV Store / 加密缓存
端侧统一代码边界
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
06

## Slide 7
06
Agent 设计：以状态机约束大模型，以工具协议保证可执行
模型负责理解与规划，系统负责校验、权限、执行和可恢复性
06
输入理解
信息足够？
规划 / 选工具
执行与校验
答复 / 待确认
缺少时间 / 偏好 → 多轮澄清
Tool Schema
JSON 参数校验
白名单工具与参数
Policy Guard
高风险写操作
必须显式确认
Trace
记录计划、调用、错误
便于复盘与答辩
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
07

## Slide 8
07
跨端工程路线：目标共享 ≥80% 业务代码，原生能力通过桥接按需增强
以统一接口隔离平台差异；三端都能交付，鸿蒙端把语音链路做深
07
01
Shared Core
ArkUI-X / ArkTS
UI、状态管理、对话、任务、网络、模型适配
共享层
02
HarmonyOS
ASR、TTS、通知、KV 存储
重点演示：语音任务推进
平台实现
03
Android
安装包、文本对话、本地会话
可选：语音与推送
平台实现
04
iOS
安装包、文本对话、本地会话
可选：语音与推送
平台实现
工程约定：domain 不依赖平台 API；platform 只暴露 VoiceService、StorageService、NotificationService 三组能力；每组提供 mock 以支撑三端测试。
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
08

## Slide 9
08
记忆与隐私：最小化存储、可解释调用、用户可控清除
把“能记住”做成可控能力，而不是不可见的数据积累
08
1
会话历史
本地 KV Store；按会话分区；可回看与删除
2
偏好摘要
仅保留用户确认的偏好；不上传原始敏感内容
3
任务快照
保存计划状态与工具结果；支持中断后继续办理
调用安全闸门
01
工具白名单
仅允许日历、待办、知识检索等已注册工具
02
参数校验
时间、任务内容、权限范围先校验再执行
03
显式确认
创建日程、外部写入等操作需用户确认
04
调用审计
记录请求、结果、错误码，答辩可追溯
设计原则：模型看见的是完成任务所需的最少上下文；用户对“记住什么、执行什么、保留多久”拥有可见控制权。
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
09

## Slide 10
09
创新点：把竞赛加分项嵌入主链路，而不是附加装饰
可在答辩中用“问题—设计—可见效果”逐项说明价值
01
任务可视化推演
将 Agent 的澄清、计划、调用与确认转换为任务卡与状态轨迹，用户随时知道系统在做什么。
02
模型适配层
统一 Chat / Stream / ToolCall 协议；可快速切换云端模型，避免业务逻辑绑定单一厂商。
03
轻量记忆 + RAG
会话摘要保存长期偏好；校园 FAQ 建立可检索知识包，回答附带来源类别。
04
确认式执行安全
把“建议”和“写入动作”隔离；高影响操作前以卡片呈现参数，支持取消与回滚。
加分策略优先级：交互体验（必投入） → 语音闭环（鸿蒙必做） → 记忆/RAG → Android/iOS 语音 → 端侧能力深化。
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
10

## Slide 11
10
16 周开发节奏：以跨端闭环为里程碑，避免最后才集成
每两周产出一个可演示版本；需求、代码、测试、视频同步沉淀
10
1
W1–2
定义与原型
场景、用户旅程、UI 线框
模型与工具协议 POC
2
W3–5
跨端骨架
ArkUI-X 三端跑通
对话、会话存储、模型接入
3
W6–8
Agent MVP
澄清、多轮状态机
日历 / 待办 / 提醒工具
4
W9–11
鸿蒙深化
ASR → Agent → TTS
动效、任务轨迹、异常恢复
5
W12–14
加分模块
记忆 / RAG、模型适配
Android/iOS 语音可选
6
W15–16
验收与答辩
三端回归、录屏、文档
架构图、演示脚本、PPT
关键 Gate：W5 三端可安装 · W8 可演示工具调用 · W11 鸿蒙语音闭环 · W14 加分项冻结 · W16 交付物齐套
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
11

## Slide 12
11
验收与测试：把“能演示”转化为可复现的验证清单
三端真机回归 + Agent 工具回归 + 异常路径演练，避免只在开发机上成立
11
跨端真机
✓
三端安装、启动、登录
✓
三端多轮文本对话
✓
会话退出后可回看
Agent 正确性
✓
多轮澄清满足约束
✓
工具参数与结果可见
✓
失败重试与人工接管
语音与体验
✓
鸿蒙 ASR / TTS 全链路
✓
流式状态与加载反馈
✓
关键操作二次确认
演示口径：同一任务在三端均完成文本闭环；鸿蒙端额外展示“语音输入—澄清—工具执行—语音播报”；全程保留任务轨迹。
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
12

## Slide 13
12
工程交付包：让评委既能看懂，也能按文档复现
交付物按“代码—安装—架构—演示—测试”闭环组织，工程信息透明
12
01
源代码仓库
apps / shared / platform / docs
清晰的模块边界与 README
必交
02
三端安装包
HarmonyOS、Android、iOS
版本号、设备要求、安装说明
验收证据
03
一页架构图
跨端层、Agent 层、工具层
数据流、权限流、异常流
验收证据
04
演示材料
3–5 分钟录屏、答辩 PPT
脚本、任务案例与截图
验收证据
05
测试证据
真机清单、用例、日志摘要
关键异常与处理说明
加分保障
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
13

## Slide 14
13
关键风险：提前做“可替换、可降级、可解释”的工程设计
风险不回避，而是通过边界清晰的架构与演示预案把影响收敛
13
跨端构建差异
W3 前先跑 Hello、网络、存储三项 POC；平台能力通过接口隔离。
模型网络不稳定
流式超时、重试、错误态与备用模型；录屏准备可复现实例。
工具调用不可靠
参数 Schema 校验、幂等设计、失败说明与人工确认入口。
语音链路延迟
分段展示 ASR / 思考 / TTS 状态；文本输入始终作为保底路径。
功能范围膨胀
MVP 工具锁定 4 个；加分模块独立开关，不影响主链路验收。
控制原则：任何加分能力失败，都不应阻断“三端文本 + 鸿蒙语音 + 工具调用 + 本地会话”的主验收闭环。
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
14

## Slide 15
AI
1
跨端
2
可执行
3
可验证
CampusFlow
用一套代码，交付三端可运行的
校园任务协作 Agent
最短路径：先把主验收闭环跑稳，再把体验、语音、记忆与 RAG 做成看得见的创新。
跨端
工具调用
鸿蒙语音
工程交付
谢谢
CampusFlow · 华为跨端 AI Agent 参赛方案
15